КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 вересня 2005 р. N 914

Київ

Про затвердження Комплексної програми

збереження та використання палацово-паркового

комплексу в с-щі Вишнівець Збаразького району

Тернопільської області на 2005-2010 роки

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Комплексну  програму  збереження  та  використання

палацово-паркового  комплексу  в с-щі Вишнівець Збаразького району

Тернопільської області на 2005-2010 роки, що додається.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України                           Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2005 р. N 914

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

збереження та використання палацово-паркового

комплексу в с-щі Вишнівець Збаразького району

Тернопільської області на 2005-2010 роки

Загальні положення

Однією з     найвизначніших     пам'яток    в    Україні    є

палацово-парковий комплекс у  с-щі  Вишнівець  Збаразького  району

Тернопільської області,  до складу якого входять палац, збудований

у 1395 році на березі  р.  Горинь,  монастир  босих  кармелітів  з

костьолом Св.  Ганни XVII століття, палац з парком XVIII століття.

З історією палацу пов'язані  імена  Тараса  Григоровича  Шевченка,

Лесі  Українки,  Оноре  де  Бальзака,  а  також  польського короля

Станіслава Августа   Понятовського   та   російського   імператора

Павла I.

Під час   Другої   світової   війни   комплекс   був   сильно

зруйнований.  Природне старіння пам'ятки,  зміна  гідрогеологічних

умов  у заплаві р.  Горинь,  збільшення транспортного навантаження

викликали необхідність проведення комплексу  реставраційних  робіт

із збереженням автентичності, просторової композиції.

Мета і завдання Програми

Мета Програми     полягає    у    забезпеченні    збереження,

популяризації   унікальної   пам'ятки,    створенні    умов    для

раціонального   та   безпечного   її   використання  як  сучасного

культурно-туристичного центру.

Основними завданнями Програми є:

усунення згубного      впливу       гідрогеологічних       та

техногенно-екологічних  процесів  на  технічний стан пам'яток та в

охоронній зоні комплексу;

забезпечення захисту,  консервації, реставрації, музеєфікації

та раціонального використання комплексу;

створення умов  для  належного обслуговування відвідувачів та

розвитку туризму як одного з основних джерел залучення  інвестицій

для  соціально-економічного  розвитку  селища  та області,  в тому

числі для фінансування заходів із збереження,  підтримки належного

технічного стану комплексу;

забезпечення фінансування  визначених  Програмою  заходів  за

рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел;

залучення громадськості  до  розв'язання  проблем  збереження

культурної  спадщини  та соціально-економічного розвитку селища та

області.

Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання Програми є:

проведення археологічних,                        екологічних,

історико-архітектурних,    інженерно-геологічних    досліджень   з

виявлення  причин  руйнування  та  погіршення   технічного   стану

будівель і споруд комплексу;

визначення меж  охоронної зони,  режиму збереження та порядку

використання комплексу;

виведення з аварійного стану будівель і споруд комплексу,  їх

окремих    архітектурно-конструктивних   елементів,   забезпечення

комплексного виконання консерваційних та реставраційних робіт;

виготовлення необхідної проектно-кошторисної  документації  і

проведення  робіт з нейтралізації негативних геологічних процесів,

стабілізації ґрунтів,  реконструкція інженерних мереж, упорядження

території комплексу та його охоронної зони;

розроблення наукової  документації  щодо  проведення  робіт з

реставрації,  консервації та музеєфікації  пам'яток  комплексу  та

благоустрою паркової території;

поліпшення санітарних   та  екологічних  умов  функціонування

комплексу;

проведення моніторингу компонентів  навколишнього  природного

середовища, будівель і споруд, їх конструктивних елементів;

організація наукових  конференцій з питань охорони культурної

спадщини  та   розроблення   інвестиційних   програм,   підготовка

пропозицій  для  отримання грантів на проведення науково-дослідних

та реставраційно-ремонтних робіт.

Етапи виконання та фінансове забезпечення Програми

Виконання Програми здійснюється у  два  етапи:  2005-2006  та

2007-2010 роки.

На першому етапі передбачається:

вивчити технічний    стан    пам'яток   комплексу,   провести

археологічні,          екологічні,          історико-архітектурні,

інженерно-геологічні  дослідження з виявлення причин руйнування та

погіршення їх технічного стану;

провести протиаварійні,     реставраційно-ремонтні     роботи

будівель  і  споруд  комплексу,  їх  конструктивних і декоративних

елементів, науково-дослідні та вишукувальні роботи;

розробити генеральний  план  комплексу  з   визначенням   меж

охоронної зони, режиму збереження та порядку його використання;

виготовити необхідну     проектно-кошторисну    документацію,

провести роботи з реконструкції, музеєфікації комплексу;

провести роботи  з  регенерації   та   благоустрою   паркової

території, здійснити природоохоронні заходи.

Вартість проведення   робіт   на   першому   етапі  становить

5085 тис.   гривень,   у   тому   числі   з   державного   бюджету

передбачається залучити 1485 тис. гривень.

На другому  етапі  передбачається  уточнити  обсяги  робіт  і

коштів, що  спрямовуються  на   виконання   Програми.   Орієнтовна

вартість  робіт  становить  23125  тис.  гривень,  в  тому числі з

державного бюджету передбачається залучити 6230 тис. гривень.

Загальний обсяг   фінансування   програми,   необхідний   для

виконання  першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних

робіт,  становить 28210 тис.  гривень,  в тому числі з  державного

бюджету  передбачається  залучити  7715  тис.  гривень,  місцевого

бюджету - 10400 тис. гривень та інших джерел - 10095 тис. гривень.

Управління та контроль за виконанням Програми

Для забезпечення  ефективного  управління  та   контролю   за

виконанням   Програми   передбачається   утворення  Тернопільською

облдержадміністрацією координаційно-наглядової ради з  покладенням

на неї таких основних функцій:

організація фінансового  забезпечення  виконання  Програми  і

контролю за ним;

забезпечення взаємодії підприємств,  установ та  організацій,

залучених  до  виконання  Програми,  з  центральними  і  місцевими

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

налагодження зовнішньоекономічних    зв'язків,     здійснення

організаційних  заходів,  спрямованих  на залучення інвестицій,  у

тому числі іноземних.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

отримання ґрунтовної археологічної та  історико-архітектурної

інформації,   а   також   відомостей  про  інженерно-геологічні  і

гідрологічні умови на території  комплексу  та  в  його  охоронній

зоні;

усунення або   мінімізацію   згубного  впливу  містобудівних,

техногенних та екологічних факторів на стан збереження будівель  і

споруд комплексу;

збереження унікального палацово-паркового комплексу;

підвищення ефективності   використання   комплексу,  розвиток

туризму,  зокрема  міжнародного,  як  одного  з  основних   джерел

залучення інвестицій.

З метою    розв'язання    проблем,    визначених   Програмою,

передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

щодо збереження палацово-паркового

комплексу в с-щі Вишнівець Збаразького району

Тернопільської області на 2005-2010 роки

(тис. гривень)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |      Зміст заходу     |    Відповідальні    |Строк | Розрахункова вартість    |                   У тому числі за роками                               |

|п/п|                       |    за виконання     |вико- |--------------------------+------------------------------------------------------------------------|

|   |                       |                     |нання,|усього|держа-|міс- |інші  |       2005      |      2006       |      2007        |    2008-2010    |

|   |                       |                     |роки  |      |вний  |цевий|джере-|-----------------+-----------------+------------------+-----------------|

|   |                       |                     |      |      |бюд-  |бюд- |ла    |дер- |міс-  |інші|дер- |міс-  |інші|дер- |міс-  |інші |дер- |міс-  |інші|

|   |                       |                     |      |      |жет   |жет  |      |жав- |цевий |дже-|жав- |цевий |дже-|жав- |цевий |дже- |жав- |цевий |дже-|

|   |                       |                     |      |      |      |     |      |ний  |бюджет|рела|ний  |бюджет|рела|ний  |бюджет|рела |ний  |бюджет|рела|

|   |                       |                     |      |      |      |     |      |бюд- |      |    |бюд- |      |    |бюд- |      |     |бюд- |      |    |

|   |                       |                     |      |      |      |     |      |жет  |      |    |жет  |      |    |жет  |      |     |жет  |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|1. |Виконання              |                     |2005- |  1000|   830|     |  170 |   50|      |    |  210|      |  65|  215|      |   40|  355|      |  65|

|   |науково-дослідних робіт|                     |2009  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |у тому числі:          |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|   |проведення наукових    |Міністерство         | -"-  |   350|   250|     |  100 |   20|      |    |   80|      |  30|   70|      |   30|   80|      |  40|

|   |досліджень             |будівництва,         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |архітектури та       |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |житлово-комунального |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |господарства         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|   |виконання              |          -"-        | -"-  |   190|   190|     |      |   20|      |    |   30|      |    |   30|      |     |  110|      |    |

|   |інженерно-геологічних  |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |та вишукувальних робіт |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|   |проведення             |Міністерство         | -"-  |   220|   150|     |   70 |   10|      |    |   20|      |  35|   35|      |   10|   85|      |  25|

|   |археологічних          |будівництва,         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |досліджень             |архітектури та       |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |житлово-комунального |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |господарства         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |Тернопільська        |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |облдержадміністрація |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|   |розроблення            |Тернопільська        |2006- |   240|   240|     |      |     |      |    |   80|      |    |   80|      |     |   80|      |    |

|   |науково-проектної      |облдержадміністрація |2008  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |документації на        |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |визначення меж         |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |комплексу              |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|2. |Розроблення            |Міністерство         |2005- |  1530|  1530|     |      |  120|      |    |  250|      |    |  300|      |     |  860|      |    |

|   |науково-проектної      |будівництва,         |2009  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |документації на        |архітектури та       |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |виконання              |житлово-комунального |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |реставраційно-ремонтних|господарства         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |робіт                  |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|3. |Виконання              |Міністерство         |2005- | 22600|  5055| 8900| 8645 |  290|   80 |    |  545|  1890|1085|  605|  2700| 1625| 3615|  4230|5935|

|   |протиаварійних та      |будівництва,         |2010  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |реставраційно-ремонтних|архітектури та       |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |робіт                  |житлово-комунального |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |господарства         |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |Тернопільська        |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |                       |облдержадміністрація |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|4. |Реконструкція          |Тернопільська        |2005- |  1330|      |  800|  530 |     |   20 | 160|     |    50| 170|     |   100|  200|     |   630|    |

|   |інженерних споруд та   |облдержадміністрація |2010  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|   |мереж                  |                     |      |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|5. |Регенерація паркової   |Тернопільська        |2006- |  1000|   300|  700|      |     |      |    |   20|    60|    |   70|   200|     |  210|   440|    |

|   |території              |облдержадміністрація |2010  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|6. |Благоустрій території  |Тернопільська        |2006- |   750|      |     |  750 |     |      |    |     |      |  20|     |      |   80|     |      | 650|

|   |                       |облдержадміністрація |2010  |      |      |     |      |     |      |    |     |      |    |     |      |     |     |      |    |

|---+-----------------------+---------------------+------+------+------+-----+------+-----+------+----+-----+------+----+-----+------+-----+-----+------+----|

|   |Усього                 |                     |      | 28210|  7715|10400|10055 |  460|  100 | 160| 1025|  2000|1340| 1190|  3000| 1945| 5040|  5300|6650|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------