- Додаток 6

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ

У 2004 РОЦІ

| № п/п | Проблеми (завдання) | Зміст заходу | Очікуваний результат | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Лисичанськ |  |  |  |  |  |
|  | м. Привілля |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шахти “Привільнянська” | Модернізування стаціонарних установок, введення допоміжного стволу № 3 | Зростання видобутку вугілля, покращення умов праці | ДП “Лисичанськвугілля” | 2004 р. |
|  | Реконструкція шахти ім. Г.Г. Капустіна | Модернізування стаціонарних установок, підготовлення нових шахтних горизонтів | Зростання видобутку вугілля, покращення умов праці | ДП “Лисичанськвугілля” | 2004 р. |
|  | Виробничий травматизм на ВСП ш. «Привільнянська» та ім. Г.Г. Капустіна ДП «Лисичанськвугілля» | Проведення спільно з гірничотехнічною інспекцією обстеження підприємства з питань охорони праці з виданням акту комплексної перевірки. | Усунення порушень Нормативно-правових актів з охорони праці. Поліпшення умов праці на робочих місцях. | Управління праці та соціального захисту населення. Гірничотехнічна інспекція. | II квартал 2004р. |
|  | Заборгованість із заробітної плати на підприємствах вугільної промисловості | Забезпечення контролю за своєчасністю виплати заробітної плати та погашенням заборгованості з неї, виконанням умов колективних договорів. | Додержання законодавства про працю, у т.ч. з питань оплати праці. | Управління праці та соціального захисту населення. | Протягом року |
|  | Газифікація міста | Будівництво вуличних газопроводів | Покращання побутових умов населення | ВКБ виконкому | 2004 р. |
|  | Благоустрій міста | Ремонт доріг, озеленення міста | Покращання умов життя населення | виконком | 2004 р. |
|  | м. Новодружеськ |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шахти “Новодружеська” | Модернізування стаціонарних установок, підготовлення нового горизонту | Зростання видобутку вугілля, покращення умов праці | ДП “Лисичанськвугілля” | 2004 р. |
|  | Газифікація міста | Будівництво вуличних газопроводів | Покращання побутових умов населення | ВКБ виконкому | 2004 р. |
|  | Виробничий травматизм на ВСП ш. «Новодружеська» ДП «Лисичанськвугілля» | Проведення спільно з гірничотехнічною інспекцією обстеження підприємства з питань охорони праці з виданням акту комплексної перевірки. | Усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці. Поліпшення умов праці на робочих місцях. | Управління праці та соціального захисту населення. Гірничотехнічна інспекція. | II квартал 2004р. |
|  | Заборгованість із заробітної плати | Забезпечити контроль за своєчасністю виплати заробітної плати та погашенням заборгованості з неї, виконанням умов колективного договору. | Дотримання законодавства про оплату праці. | Управління праці та соціального захисту населення. | Протягом року |
|  | Ремонт систем тепловодопостачання | Заміна водоводів та тепломереж | Покращання побутових умов населення | ВКБ виконкому | 2004 р. |
|  | Благоустрій міста | ремонт доріг, озеленення міста | Покращання умов життя населення | виконком | 2004 р. |
| м. Красний Луч |  |  |  |  |  |
|  | м. Петровське |  |  |  |  |
|  | Створення робочих місць у звязку з ліквідацією чотирьох вугільних підприємств | Створення підприємства по використанню газу метану для опалення та комунально-побутових потреб мешканців міста (3,8 млн.грн.). Створення підприємства та виготовленню вапна та карбіду з місцевих запасів вапняку (1,0 млн.грн). | Створення 160 робочих місць, опалення житла Створення 40 робочих місць | Виконком Вахрушевської міської Ради Виконком Вахрушевської міської Ради, Центр зайнятості населення м. Красний Луч | 2004-2005р.р. |
|  | Передача житлового фонду ліквідованих шахт у комунальну власність, утримання та обслуговування житлового фонду міста. | Створення комунального підприємства для утримання та обслуговування житлового фонду ліквідованих шахт (1,6 млн.грн.). Відселення сімей, які проживають на території санітарно захищених ділянок породних відвалів (11,2 млн.грн.) | Створення 45 робочих місць. Покращання умов проживання населення | Виконком Вахрушевської міської Ради Виконком Вахрушевської міської Ради | 2004-2005р.р. 2004-2005р.р. |
|  | Зростання кількості соціально незахищених громадян. | Створення реабілітаційного центру на базі колишнього мед профілакторію ш. “Хрустальска” 0,5млн.грн. | Створення 30 робочих місць | Виконком Вахрушевської міської Ради, Центр зайнятості населення м. Красний Луч | 2004-2005р.р. |
|  | Відсутність міського полігону побутових відходів | Виготовлення проекту та облаштування міського полігону побутових відходів (0,1млн.грн.) | Створення 15 робочих місць | Виконком Вахрушевської міської Ради, Державна екологічна інспекція, відділ екології Краснолуцького виконкому | 2004-2005р.р. |
|  | Аварійний стан міських автошляхів | Ремонт автошляхів в місті Вахрушеве (0,5млн.грн.) | Покращення становища шляхів | УЖКГ м. Красний Луч | 2004-2005 р.р. |
|  | Системи водопостачання в аварійному стані м.Вахрушеве | Реконструкція Яновської насосно-фільтровальної станції питної води та часткова заміна її обладнання (2,2млн.грн). Капітальний ремонт системи водопостачання (1,2млн.грн) | Покращення водопостачання населенню | Краснолуцьке управління “Луганськвода” | 2004-2006 р.р. |
|  | Системи теплопостачання в аварійному стані м.Вахрушеве | Капітальний ремонт систем теплопостачання (1,3млн.грн.) | Покращення теплопостачання | Теплокомуненерго | 2004-2007 р.р. |
|  | Незадовільний стан міських очисних споруд.м.Вахрушеве | Реконструкція міських очисних споруд (1,1млн.грн.) | Покращення стану водопостачання | Краснолуцьке управління “Луганськвода” | 2004-2006 р.р. |
|  | Відсутність банно-пральних послуг населенню м.Вахрушеве | Будівництво банно-прачечного комбінату (0,4млн.грн.) | Створення 10 робочих місць і надання послуг населенню | Виконком Вахрушевської міської Ради, відділ капітального будівництва Краснолуцького виконкому | 2004-2005 р.р. |
|  | Очистка стічних вод і доведення ступеню очистки до вимог СЕС. | Реконструкція очисних споруд м. Міусинськ. | Знищення загрози зараження жителів міста, та запобігання санітарно -епідемічної катастрофи в прикордонних районах РФ | Комітет з охорони навколишнього середовища | 2004 р. |
|  | Розведення на промисловій основі прісноводної риби. | Очищення Штеровського водосховища. | Створення додаткових робочих місць. | Комітет по охороні навколишнього середовища. | 2004 р. |
|  | Створення додаткових робочих місць. | Створення підприємства по бутилюванню місцевої криничної води в ПЕТ пляшки. | Підвищення добробуту місцевого населення | ККП Міусинського виконкому | 2004 р. |
|  | Недостатній розвиток малого бізнесу | Створення кредитної спілки. | Підтримка малого бізнесу | Виконком м. Петровське | 2004 р. |
|  | Недостатній рівень утримання житлового фонду | Створення обєднань співвласників багатоповерхових будинків. | Покращення утримання житлового фонду | Ініціативні групи за підтримкою виконкому м. Петровське | 2004 р. |
|  | Недостатній рівень надання комунальних послуг. | Реформування житлово- комунального господарства міста шляхом створення малих спеціалізованих підприємств | Створення додаткових робочих місць, створення конкуренції в сфері надання комунальних послуг | Виконком м. Петровське | 2004 р. |
|  | Недостатній рівень побутового обслуговування населення. | Розвиток конкурентних відносин в сфері побутового обслуговування населення і торгівлі. | Підтримка підприємців в сфері побутового обслуговування населення. | Виконком м. Петровське | 2004 р. |
|  | Створення додаткових робочих місць | Будівництво Міні-ТЕЦ на ш.”Хрустальська” | Створення 42 робочих місця у м.Вахрешеве. | Облдержадміністрація | 2004р. |
|  | м. Брянка |  |  |  |  |
|  | Розвиток місцевої промисловості, оновлення технологічної бази виробництва |  |  |  |  |
|  | Збільшення обсягів виробництва промислової продукції | Виділення бюджетного фінансування на капітальне будівництво на ДВАТ “Шахта “Ломоватська” по проекту “Вскриття та підготовка уклонного поля пл. Л 3 | Додатковий видобуток вугілля (210 тис. т в рік на протязі 23 років). Працевлаштування 200 безробітних | Міністерство палива та енергетики | На протязі 2004 року |
|  |  | Введення в експлуатацію західної лави 27 біс. 335 м | Додатковий видобуток вугілля (48 тис. т в рік). | ООО ПП “Карат” | На протязі року |
|  |  | Виробництво нових видів промислової продукції на підприємствах: превентора; | Додатковий випуск продукції на суму 300,0 тис. грн.; | ВАТ “Брянківський завод бурового устаткування” | На протязі року |
|  |  | - контейнера та товари народного споживання; | Додатковий випуск продукції на суму 403,5 тис. грн.; | Підприємство виправної колонії № 11 | На протязі року |
|  |  | - виробництво одягу. | Випуск продукції на суму 330,0 тис. грн. | ВАТ “Брянківчанка” | На протязі року |
|  | Створення нових робочих місць | 1. Виробництво багатофункціональних контейнерів | Створення 54 нових робочих місць | ТОВ “Альфа –Кон” | На протязі року |
|  |  | 2. Виробництво по випуску полупричепів | Створення 30 нових робочих місць | ВАТ “Брянківський завод транспортних засобів” | На протязі року |
|  |  | 3. Підприємство по випуску колготок | Створення 45 робочих місць | ТОВ “Універсал” | На протязі року |
|  | Виробництво продукції на експорт | Висновок договорів з російськими підприємствами на постачання продукції | Збільшення обсягів реалізації продукції | ВАТ “Брянківський завод фільтрувального устаткування “ (280 тис. грн.) ВАТ “Брянківський завод бурового устаткування (480 тис. грн.) | І квартал 2004 р. |
|  | Активізація інвестиційної діяльності | 1. Розроблення каталогу інноваційно-інвестиційних проектів промислових підприємств міста | Пошук інвестора для реалізації інвестиційних проектів що дає можливість створення нових підприємств, збільшення обсягів виробництва продукції та створення нових робочих місць | Відділ програм соціально-економічного розвитку Брянківського міськвиконкому. | На протязі року |
|  |  | 2. Забезпечення проведення в місті семінарів, конференцій, виставок та ярмарок з питань інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку 3. Розробка WEB-сайту міста |  |  | На протязі року |
|  | Впровадження екологічно - та ресурсозбалансованого виробництва на промислових та інших підприємствах |  |  |  |  |
|  | Рекультивація породних отвалів | Гасіння, зниження, пере-формування, рекультивація та озеленення породних відвалів закритих шахт | Зниження викидів забруднюючих речовин | ДК „Укрвуглереструктуризація” | На протязі року |
|  | Водопостачання та очищення стічних вод. | 1. Ремонт та реконструкція очисних споруд Брянківського ВУВКГ | Поліпшення якості очище-ння стічних вод. Забезпече-ння нормативів скиду забруднюючих речовин | Брянківська ВУВКГ ОКП „Луганськводоканал” | На протязі року |
|  |  | 2. Ремонт реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж | Поліпшення якості питної води, зменшення забруднення земель | Брянківське ВУВКГ ОКП „Лугансьводоканал” | На протязі року |
|  |  | 3. Ремонт очисних вод | Поліпшення якості очище-ння стічних шахтних вод. Зменшення скиду забруд-нюючих речовин у водні об’єкти | ВП „Шахта „Вергулівська”, ДВАТ „Шахта „Ломоватська”, ТОВ ВП „Карат” | На протязі року |
|  | Збирання та зберігання побутових відходів | 1. Придбання обладнання та влаштування майданчиків для збору побутових відходів | Попередження виникнення несанкціонованих звалищ на території міста | КП „Житлово-експлуатаційне обєднання” УЖКГ | На протязі року |
|  |  | 2. Будівництво та благоустрій міського полігону ТПВ | Приведення полігону ТПВ У стан, відповідаючий природоохоронному законодавству | ДКП „Саночистка” | На протязі року |
|  | Підтримка розвитку кредитних спілок |  |  |  |  |
|  | Залучення кредиторів | Більш рекламної роботи, консультацій з боку кредитних спілок, відділу підприємницької діяльності, ФПП для залучення підприємців для залучення підприємців для придбання позичок. | збільшення кредиторів | кредитні спілки, відділ ПД, ФПП | Постійно |
|  | Забезпечення додержа-ння вимог законодавс-тва про працю, зайня-тість населення та охо-рону праці на підпри-ємствах, устаткував та організаціях та організаціях усіх форм власності: |  |  |  |  |
|  | Фізичний та моральний знос основних виробничих фондів на діючих підприємствах, не знижувальний рівень виробничого та невиробничого травматизму. | Вживати заходів до виконання Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Організувати виконання плану спільних дій облдержадміністрації, тер управління Держнаглядохоронпраці та Федерації профспілок області з поліпшення стану охорони праці на підприємствах, установах і організаціях, виконання Регіональної угоди між облдержадміністрацією, облосною спілкою роботодавців та Федерації профспілок області на 2004 рік з цього питання. Забезпечити виділення коштів на фінансування профілактичних заходів з охорони праці згідно ст. 19 Закону України “Про охорону праці” | Поліпшити стан охорони праці Підняти рівень охорони праці на підприємствах | Керівники підприємств, організацій та установ міста; міське управління праці та соціального захисту населення; міське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань |  |
|  |  | Організувати виконання та здійснювати контроль за розпорядженням міського голови від 14.12.01р. №574 “Про міські комплексні заходи профілактики травматизму невиробничого характеру на 2001-2005рр” | Знизити рівень травматизму невиробничого характеру | Керівники підприємств, організацій та установ міста УПСЗН | 2004р. |
|  | Підвищення рівня кваліфі-кації керівників, спеціалі-стів новостворених під-приємств, приватних підприємств з питань охорони праці. | Проводити навчання керівників підприємств, установ і організацій і спеціалістів з питань охорони праці. | Підвищиться рівень знань з охорони праці | Міське відділення Фонду СНВ | 2004 р. |
|  |  | Проводити семінари-наради, де розглядати питання з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності населення, регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників та роботодавців через колективний договір. | Підвищити існуючий рівень охорони праці | УПСЗН, міське відділення Фонду СНВ | 2004 р. |
|  | Незадовільний стан більшості будівель, споруд та інженерних мереж | Забезпечити виконання заходів щодо приведення будівель, споруд та інженерних мереж, які знаходяться у незадовільному стані, згідно з вимогами норм по безпеки, постанови Кабінету Міністрів України №409 від 05.05.97р. ”Про забезпечення надійності і безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”. | Підвищити надійність і безпечність експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж | Керівники підприємств, організацій і установ міста, відділ архітектури міськвиконкому, УШКГ, УПСЗН, міське відділення Фонду СНВ | 2004 р. |
|  | Наявність випадків порушення законодавства про працю та охорону праці на підприємствах міста різної форми власності. | Забезпечити контроль за виконанням чинного законодавства України про працю, та охорону праці на підприємствах, організаціях та закладах міста. | Дотримання державних прав та гарантій працюючих, своєчасне надання пільг і компенсацій | Міське управління праці і соціального захисту населення, міське відділення виконавчої дирекції Фонду СНВ | 2004 р. |
|  | Працевлаштування безробітних | 1. Пошук підходящої роботи та сприяння працевлаштуванню в т.ч.: - на дотаційні робочі місця; | Працевлаштування 825 осіб працевлаштування 35 осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | - шляхом надання одно-разової допомоги для заняття підприємницькою діяльністю; | Працевлаштування 110 осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | - шляхом бронювання робочих місць для соціально-незахищених громадян | Працевлаштування 70 соціально-незахищених громадян | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | 2. Надання інформаційних та консультативних послуг пов’язаних з прав лаштуванням | Отримують послуги 2,5 тис. осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | 3. Направлення на професійну підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації: | Очікується здійснення проф-підготовки,перепідготовки та підвищення кваліфікації 270 осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | - навчання під само зайнятість (продавець продовольчих та непродовольчих товарів, штукатур, лицювальник, плиточник, перукар ... ) | Навчання 70 осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
|  |  | 4. Організація оплачуваль-них громадських робіт | Забезпечення заробітку та зайнятості, під-тримка соціального статусу людини в період безробіття 650 осіб | Міський центр зайнятості | протягом року |
| м. Свердловськ |  |  |  |  |  |
|  | м. Червонопартизанськ |  |  |  |  |
|  | Стабільна робота промислового комплексу | 1 . Видобуток вугілля по ш."'Червоний партизан" 1315 тис.тон. на рік. 2.Освоєння капітальних вкладень - 84,5 млн.грн., у т.ч. державних коштів - 61,5 млн.грн. 3.Переробка і агломерація вугілля -1315 тис.т. 4. Виробництво вугільного концентрата- 150 тис.т. | 61500 тис.грн. | ОП ш." 'Червоний партизан" ОП ДЗФ "Червоний партизан" ДП "Екотех" | 2004 |
|  | Забезпечення водою населення міста | 1. Замена водопровідних мереж 2.Капитальный ремонт об'єктів водовідведення | 280 тис.грн. |  | 2004 |
|  | Комп'ютеризація шкіл міста Червонопартизанськ | 1 .Закупка комп'ютерів в кількості 44 шт., для чого необхідне фінансування в сумі 82 тис. грн. | 82 тис.грн. | Міськвідділ освіти | 2004 |
|  | Реалізація програми "сільський автобус" | 1. Ремонт доріг 2. Придбання автобусів | 400 тис. грн. | Луганське об'єднання "Автодор" міський відділ освіти | 2004 |
| м. Первомайськ |  |  |  |  |  |
|  | м. Гірське |  |  |  |  |
|  | Відсутність служби по вивозу та утилізації ТПВ з приватного житлового сектора | Організація подвірного збору ТПВ, його утилізація та переробка за рахунок придбання ПУЖКГ, міського виконкому додаткової одиниці техніки організації полігона по прийомі ТПВ. | Усунення несанкціонованих смітників, очищення міста від ТПВ | ПУЖКГ Гірської міської ради, виконком | 01.07.2004 р. |
|  | Відсутність деревообробного цеху і послуг, пов'язаних з ними | Організація деревооброб-ного цеху на наявній базі шляхом капітального ре-монту пилорами і дерево-обробних верстатів, при-йом спеціалістів на роботу | Забезпечення населення міста виробами з дерева, по-повнення материаль-ної бази та капітальний ремонт житлових будинків | ПУЖКГ Гірської міської ради, виконком | 01.09.2004 р. |
|  | Відсутність газопостачання в місті | Прийом до комунальної власностіь недобудова-ного газопроводу, його реконструкція, запро-вадження в експлуатацію | Газифікація центру міста, перехід котельних центру міста на газ | Виконком | 01.10.2004 р. |
|  | Погана якість міських автодоріг | Укладення договору з ДЕУ на виробництво робіт із капітального ремонту авто-доріг, і наступний ремонт | Поліпшення якості міських доріг | Виконком | 01.08.2004 р. |
|  | Малий видобуток кам'яного вугілля по шахті «Гірська» | Підготування 5 південної лави пласту К-8, обрію 900, виробництво гірських робіт протяжністю 1,5 км. | Підвищення видобутку кам'яного вугілля | Шахта «Гірська» | 01.12.2004 р. |
|  | Слабке побутове обслуговування населення міста | Прийом будинку побуту в комунальну власність міської громади, капітальний ремонт будинку і розвитку сфери побутового обслуговування | Поліпшення якості побутового обслуговування | Колектив будинку побуту, виконком | 01.06.2004 р. |
|  | м. Золоте |  |  |  |  |
|  | Зношенність житлового фонду | Капітальний ремонт житлового фонду | Покращення житлового фонду | Виконком | 2004р. |
|  | Складна екологічна ситуація міста | Озеленення міста | покращення еколо-гічного середовища міста | Виконком | 2004р |
|  | Відсутність освітлення міста | Освітлення вулиць | Благоустрій міста | Виконком | 2004р. |
|  | Забруднення екологічного середовища міста | Вивіз неорганізованих смітників | Покращення екологічного середовища міста | Виконком | 2004р. |
|  | Відсутність організованого ринку на кв.Сонячний | Будівництво ринка на кв.Сонячний | Дотримування санітарних норм | Виконком | 2004р. |
|  | Недостатня забезпеченність питною водою населення | Будівництво скважин на с.Стахановець, Михайлівка, м.Карбоніт | Забезпечення питною водою населення | Виконком | 2004р. |
|  | Малий видобуток кам’яного вугілля по шахті “Золоте” | Розкриття та підготовка Г-865м | Підвищення видобутку кам’яного вугілля | ш.”Золоте” | 2004р. |
|  | м. Ровеньки |  |  |  |  |
|  | Розвиток місцевої промисловості, оновлення технологічної бази виробництва | Технічне переозброєння (“Ровеньківська взуттєва фабрика”) | Створення 109 робочих місць | Луганськ-легінвест | 2004-2005 |
|  |  | Установка печі по випіку хліба | Збільшення доходів підприємства | ООО “Лакомка” | 2004р. |
|  |  | Запуск млину | Переробка жита на борошно | Дп “Ровеньківський КХП” | 2004р. |
|  |  | Ремонт дахів зерносховищ | Послуги по зберіганню зерна | Дп “”Ровеньківський КХП” | 2004р. |
|  |  | Введення в роботу очисних вибоїв | Видобуток вугілля 270,0 тис.тон | ш. ім. Дзержинського | червень |
|  |  |  | 125,0 тис.тон | ш/у Ровеньківське | липень |
|  |  |  | 140,0 тис.тон | ш/у Ровеньківське | квітень |
|  |  |  | 52,5 тис.тон | ш/у Ровеньківське | вересень |
|  |  |  | 157,5 тис.тон | ш. 81 Київська | березень |
|  |  |  | 315,0 тис.тон | ш. 81 Київська | березень |
|  |  |  | 250,0 тис.тон | ш. 81 Київська | лютий |
|  |  |  | 500,0 тис.тон | ш. ім. Фрунзе | лютий |
|  |  |  | 337,5 тис.тон | ш. ім. Фрунзе | березень |
|  |  |  | 275,0 тис.тон | ш. ім. Фрунзе | січень |
|  |  |  | 500,0 тис.тон | ш. ім. Вахрушева | лютий |
|  |  |  | 350,0 тис.тон | ш. ім. Вахрушева | травень |
|  |  |  | 15,0 тис.тон | ш. ім. Космонавтів | грудень |
|  |  |  | 157,5 тис.тон | ш. Ворошиловська | березень |
|  |  |  | 206,0 тис.тон | ш. Ворошиловська | січень |
|  |  | Всього по ДП “Р/А” | 3651,0 тис.тон |  |  |
|  | Впровадження екологічно та ресурсозбалансованого виробництва | Перехід з парового опалення на водяне (Ровеньківський хлібокомбинат філія Луганського ВАТ “Коровай”) | Економія 49 тис.м.куб.газу/рік | ПНП “Пуск” | 1 квартал 2004 року |
|  |  | Установка водогрійних котелків на печі ФТЛ-2-24 (Ровеньківський х/т філія Луганського ВАТ “Коровай”) | Економія 44 тис.м.куб.газу/рік | РМК м. Київ | 2004 рік |
|  |  | Впровадження комплексу енергозберігаючих технологій для бюджетних організацій м.Ровеньки, Встановлення 17 мінікотелень у бюджетних установах міста | Щорічна економія бюджетних коштів у розмірі 1037 тис грн.. | міськвиконком | 2004 |
|  |  | Ремонт напірного каналізаційного колектору міських очисних споруд (згідно з "Програмою поліпшення екологічного стану м.Ровеньки на 2001-2005р.") | Поліпшення та доведення стічних вод до якості вимог природоохоронного законодавства та запобігання забруднення річок Міус, Сіверський Донець | відділ капітального будівництва | 2004 |
|  |  | Поліпшення водопостачань-ня и водовідведення м. Ровеньки: - прокладка нової водопровідної мережі, - нове будівництво РЧВ, - нове будівництво вузла водопровідних споруд с. Ясенівка, - реконструкція джерел, - нове будівництво підвищувальної насосної станції, - підвищувальні насосні станції, - підключення водопровіда до мкр. Чернігівський від приватного сектора. | Поліпшення водопостачання та водовідведення міста | виконком селищні ради | 2004-2010 |
|  |  | Гасіння породних відвалів (згідно із "Програмою з охорони довкілля, раціона-льного використання приро-дних ресурсів та забезпече-ння екологічної безпеки у Луганській області на 2002-2005р.") | Зменшення викидів шкідливих речовин у повітря | ДП "Ровенькиантрацит" | 2004 р. |
|  |  | Ремонт и модернізація, зміна пасажирських ліфтів у житлових будинках | Поліпшення роботи ліфтового господарства | УЖКХ | 2004-2005рр. |
|  |  | Розширення технічної бази підприємства | Збільшення доходів підприємства | МДРБУ | 2004р. |
|  | Розвиток сфери споживчих товариств та послуг | Сприяти відкриттю магазина та двох відділів по обслуговуванню учасників Великої Вітчизняної війни | Розширювання мережі підприємств по обслуговуванню пільгової категорії громадян | Суб’єкти підприємницької діяльності | II півріччя 2004 р. |
|  |  | Відкрити три літніх майданчика | Покращення обслуговування та умов відпочинку громадян в літній період | Суб’єкти підприємницької діяльності | Квітень 2004 р. |
|  |  | Провести атестацію ринків міста та робітничих селищ | Створення кращих умов для обслуговування покупців на ринках | Управління економіки та комунальної власності | I квартал 2004 р. |
|  |  | Сприяти відкриттю двох підприємств, які здійснюють соціально-необхідні види послуг (пральню, баню ) | Поліпшення побутового обслуговування населення | Суб’єкти підприємницької діяльності | IУ квартал 2004 р. |
|  |  | Сприяти відкриттю 30 об’єктів торгівля | Розширювання мережі підприємств торгівлі з метою поліпшення обслуговування населення | Суб’єкти підприємницької діяльності | 2004 р. |
|  |  | Збільшення обсягу річного тиражу (Редакція газети „Вперед - Ровеньки”) | + 20 тис. примірників | редакційний персонал | січень-грудень |
|  |  | Обладнання площадки та під’їзної колії для розвантаження вугілля | Економія коштів підприємств | КП “Міська торгівля” | 2004 |
|  | Охорона здоров’я | Установити дві міні-котельні у дитячій поліклініці та поліклініці для дорослих. | Заощадження бюджетних коштів по сплачуванню за комунальні послуги. | Відділ капітального будівництва | І кв. 2004 р. |
|  |  | Здійснити капітальний ремонт будинку, в якому знаходиться дитяча поліклініка. | Поліпшення матеріальної бази дитячої поліклініки | Управління охорони здоров’я м. Ровеньки | 2004 р. |
|  |  | Придбати два санітарних автомобіля для станції швидкої медичної допомоги. | Поліпшення надання медичної допомоги населенню. | Управління охорони здоров’я м. Ровеньки. | 2004 р. |
|  |  | Забезпечити лікувальні заходи (ЦМЛ, дитяча поліклініка та поліклініка для дорослих) цілодобово водою шляхом свердловин. | Поліпшення водопостачання у лікувальні заклади. | Управління охорони здоров’я м. Ровеньки | І півріччя 2004 р. |
|  |  | Придбати медичну апаратуру та медичне обладнання у лікувальні заклади міста. | Поліпшення надання медичної допомоги населенню міста. | Управління охорони здоров’я м. Ровеньки. | 2004 р. |
|  |  | Здійснити капітальний ремонт приміщення паталого-анатомічного відділення ЦМЛ, пральні, харчоблоку з повною зміною обладнання. | Поліпшення умов праці співробітників. | Управління охорони здоров’я м. Ровеньки. | 2004 р. |
|  | Розвиток культури | Придбання примірників наукової, соціально – значної та зарубіжної книжкової продукції | Якість обслуговування різноманітних соціальних та вікових груп населення, збільшення кількості читачів | Адміністрація ЦБС, відділ культури. | 2003 р. 2004 р. 2005 р. |
|  |  | Утворення центру культурно-дозвільної діяльності. | 1.Методичне забезпечення клубної діяльності, якість культурних послуг. 2.Якість надання естетичного виховання учнів, збільшення обсягу естетичних дисциплін. | Відділ культури | 2004 р. |
|  | Розвиток поза шкільних навчальних закладів | Оновлення змісту і напрям-ків діяльності позашкільних закладів, кадрове оновлення, залучення до роботи в поза-шкільних закладах високо-кваліфікованих спеціалістів, сприяння діяльності позашкільних закладів як закладів соціального захисту дітей. | Застосування типових навчальних планів і програм для гуртків інших творчих об’єднань за напрямками позашкільної освіти, створення ефектив-ної системи підвищення - рівня педагогічної майсте-рності кадрів поза шкільної освіти | Позашкільні заклади міста | 2004 р. |
|  | Розвиток краєзнавства | 1.Введення проблематики до планів роботи навчально року виховних закладів 2.Створення шкіл-них програм реалізації головних задач краєзнавства. 3.Запровадження в навчально-виховний процес нових курсів, факультативів, що сприятимуть формуванню національної самосвідомості та патріоти-них почуттів. 4.Вдосконалення роботи шкільного краєзнавчого штабу та шкільних осередків | 1.Розвиток патріотизму 2.Виховання в учнів дбайливого ставлення до природи рідного краю. 3.Удосконалення науково-методичної бази краєзнавства 4.Розвиток мотивації до професійного самовизначення молоді | навчально-виховні заклади міста | 2004 р. |
|  | Розвиток фізичного виховання та спорту | Ремонт стадіону “Авангард” (підтрибунних приміщень і секторів) | Оновлення спортивної бази міста для масових занять спортом | ш.ім.Фрунзе ДП “Ровеньки-антрацит” | 2004 р. |
|  |  | Відновлення спорт.майданчиків за містом проживання | Оздоровлення населення за місцем проживання | УСС ДП “Ровеньки-антрацит” | 2004 р. |
|  | Забезпечення додержання вимог законодавства про працю, зайнятість населення та охорону праці | Сприяння обґрунтованому вибору громадянами виду трудової діяльності та форми зайнятості відповідно до потреб ринку праці. | 2300 ос. | Центр зайнятості | Постійно |
|  |  | Соціальна адаптація громадян до вимог ринку | 295 ос. | Центр зайнятості Учбові центри області | Щорічно |
|  |  | Здійснення широкопрофільної підготовки робітничих професій, забезпечення подальшого удосконалення навчання в цьому напрямку | Отримання робітничих професій, які мають попит на ринку праці | ПТУ - 33 ПТУ – 76 ПТУ – 77 | Постійно |
|  |  | Проведення семінарів з техніки пошуку роботи, з основ підприємницької діяльності, з розвитку підприємницьких якостей | Усунення особливих проблем при працевлаштуванні, надання допомоги безробітним при написанні бізнес - плану | Центр зайнятості Міськвиконком ДПІ | Протягом року |
|  |  | Забезпечити розширення можливостей безробітних щодо навчання основам підприємницької діяльності для відкриття власної справи, самостійної зайнятості | Сприяє обґрунтованому вибору безробітними форми зайнятості відповідно до особистих здібностей та потреб ринку праці. | Центр зайнятості | Протягом року |
|  |  | Фінансова підтримка на відкриття власної справи | 50 ос. | Центр зайнятості | В разі потреби |
|  |  | Надання дотацій роботодавцям | Працевлаштування 25 безробітних | Центр зайнятості | Протягом року |
|  |  | Гарантоване працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту | 85 ос. | Центр зайнятості | щорічно |
|  |  | Надати соціальну підтримку вивільнюваним шахтарям через: | 7 ос. 3 ос. 5 ос. | Центр зайнятості | Протягом року |
|  |  | -працевлаштування незайнятих громадян | 955 ос. | Центр зайнятості | Протягом року |
|  |  | -залучення до участі у громадських роботах | 600 ос. | Центр зайнятості | Протягом року |
|  |  | -удосконалення системи інформаційної підтримки державної політики зайнятості | Збільшення кількості вакансій | Центр зайнятості | щокварталу |
|  |  | -створення додаткових робочих місць, забезпечення зайнятості жінок та випускників учбових закладів | Зниження напруженості на ринку праці | Центр зайнятості | Щокварталу |
|  |  | -вирішення проблем зайнятості та підбір кадрів на замовлення роботодавців, стимулювання безробітних до придбання робітничих професій | Зниження напруженості на ринку праці | Центр зайнятості | При потребі |
|  |  | -ввести в практику проведення комплексних перевірок за участю представників Фонду СНС:профспіл-кових організацій підприємств | Поліпшення стану охорони праці | відділ праці УПСЗН | 2004р. |
|  |  | -питання охорони праці за участю керівників підприємств частіше розглядати на засіданнях міської ради по БЖДН | Поліпшення стану охорони праці | відділ праці УПСЗН керівники підприємств | 2004р. |
|  |  | Вимагати від керівників підприємств дотримання ст.19 Закону України "Про охорону праці" щодо фінансування профілактичних заходів з охорони праці | Поліпшення стану охорони праці | відділ праці УПСЗН | 2004р. |
|  |  | Стан охорони праці регулярно висвітлювати в міських засобах масової інформації | Поліпшення стану охорони праці | відділ праці УПСЗН Фонд СНС | 2004р. |
|  | Розвиток підприємства | Застосування диференційного підходу до підприємців-початківців та підприємців, що працюють у пріоритетних напрямках, щодо ставок місцевих податків і зборів. | Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності | Управління економіки та комунальної власності міськвиконкому, Союз промисловців та підприємців | 2004р. |
|  |  | Впровадження заслухування осіб, що відповідають за реалізацію державної регуляторної політики, на сесіях міської ради. | Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності | Управління економіки та комунальної власності міськвиконкому | 2004 р. |
|  |  | Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі при проведенні тендерних торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг. | Збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності | Управління економіки та комунальної власності міськвиконкому | 2004 р. |
|  | м.Олександрівськ |  |  |  |  |
|  | Будівництво середньої загальноосвітньої школи №67 | Будівництво | Будівництво нульового циклу | УКБ Луганський міськвиконком | 2004-2005 р.р |
|  | Дорожнє будівництво вул. Шевченко, Совєтська, Октябрська | Будівництво | Капітальний ремонт твердого покриття доріг | Державне комунальне підприємство ЕЛУА | 2004-2005 р.р |
|  | Будівництво цвинтаря | Будівництво |  | Олександрівська міська рада | 2004 р. |
|  | Вирішення питання водозабезпечення та водовідведення с. Тепличне |  | Забезпечення населення с. Тепличного водозабезпеченням та водовідведенням | Олександрівська міська рада | 2004-2005 р.р |
|  | Освітлення вулиць селища Дзержинського | Освітлення | Освітлення | Олександрівська міська рада | 2004 р. |
|  | Ремонт доріг селища Дзержинського вул. Ювілейна, Мічурина, Совхозна | Ремонт | Підсипка доріг | Олександрівська міська рада | 2004 р. |